Унифицированная форма № КС-6а

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

|  | Код |
| --- | --- |
| Форма по ОКУД | 0322006 |
| Заказчик | ООО «СтройкаМонтажОтопление», г. Магнитогорск, ул. Шишкина, д. 3, +7 876 123 23 23 | по ОКПО | 123456789 |
|  | организация, адрес, телефон, факс | по ОКПО | 987654321 |
| Подрядчик | ООО «СтройМаг», г. Пермь, ул. Строительная, д. 215, +7 987 345 98 35 |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |
| Стройка | Екатеринбург, ул. Ленина, д. 7 |  |
|  | наименование, адрес |  |
| Объект | Торговый центр на 2 этажа по ул.Ленина д. 2. |  |
|  | наименование | 4520010 |
| Вид деятельности по ОКДП |  |
| Договор подряда (контракт) | номер | 11 |
|  | Дата | 17 | 02 | 2017 |
| Вид операции |  |

ЖУРНАЛ
учета выполненных работ

| за | 2017 | год |
| --- | --- | --- |

| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | 2 000 000 | руб. |
| --- | --- | --- |

| Составил | Главный инженер |  | Иванчук |  | Иванчук С.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | Подпись |  | расшифровка подписи |

| Проверил | Генеральный директор |  | Пулькин |  | Пулькин В.Р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

По данному образцу печатать все четные страницы формы № КС-6а

| Номер | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единич- ной рас- ценки | Едини- ца из- мере- ния | Цена за едини- цу, руб. | Коли- чество работ по смете | Смет- ная (дого- ворная) стои- мость, руб. | Выполнено работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по по- рядку | пози- ции по смете |  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май |
|  |  |  |  |  |  |  |  | коли- чество | стои- мость, руб. | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | коли- чество | стои- мость, руб. | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | коли- чество | стои- мость, руб. | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | коли- чество | стои- мость, руб. | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | коли- чество | стои- мость, руб. | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 22-11 | Заливка фундамента | - | куб. м. | 100 | 3 000 | 300 000 |  |  |  | 1500 | 150 000 | 150 000 |  |  |  | 750 | 75 000 | 225 000 |  |  |  |
| 2 | 33-44 | Монтаж стеновых конструкций | - | кв. м. | 100 | 10 000 | 1000 000 |  |  |  | 5 000 | 500 000 | 500 000 |  |  |  | 2500 | 250 000 | 750 000 |  |  |  |
| 3 | 55-66 | Разработка котлована | - | куб. м. | 100 | 1 000 | 100 000 |  |  |  | 500 | 50 000 | 50 000 |  |  |  | 250 | 25 000 | 75 000 |  |  |  |
| 4 | 77-88 | Асфальтирование территории | - | кв. м. | 100 | 6 000 | 600 000 |  |  |  | 3000 | 300 000 | 300 000 |  |  |  | 1500 | 150 000 | 450 000 |  |  |  |
| Итого | Х | Х | 20 000 | 2 000 000 |  |  |  | 10 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  | 5 000 | 500 000 | 1 500 000 |  |  |  |
| Накладные и прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | Х | Х | 20 000 | 2 000 000 |  |  |  | 10 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  | 5 000 | 500 000 | 1 500 000 |  |  |  |

По данному образцу печатать все нечетные страницы формы № КС-6а

| Выполнено работ |
| --- |
| июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  | год |
| коли- чество | стои- мость, руб. | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | коли- чество | стои- мость, руб. | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | коли- чество | стои- мость, руб. | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | коли- чество | стои- мость, руб. | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | коли- чество | стои- мость, руб. | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | коли- чество | стои- мость, руб. | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | коли- чество | стои- мость, руб. | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | коли- чество | стои- мость, руб. |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 750 | 75 000 | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500 | 250 000 | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 25 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 | 150 000 | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 000 | 500 000 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 | 2 000 000 |
| 5 000 | 500 000 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 | 2 000 000 |