# АКТ № -1234

# НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| г. Минск | от | « | 22 | » | мая | 20 | 19 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: |
| от заказчика | - директор Иванов Иван Иванович |
| от генподрядчика | - менеджер петров Петр Петрович |
| от подрядчика | - прораб Сидоров Евлампий Андреевич |
| от проектной организации | Главный инженер проекта | Павлов Павел Павлович |
| составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту |  |
| Текущий ремонт в столовой номер 15 , г. Минск, ул. Ленина, д.100 |
| выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией по следующим |
| причинам: | Недоработка проектно-сметной документации |

| № п/п | Обоснование | Наименование видов работ, ресурсов | Количество, единица измерения | Основная заработная плата, руб. | Эксплуатация машин и механизмов | Материальные ресурсы | Стои-мость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, руб. | в.т.ч. зарплата машинистов, руб. | всего, руб. | в.т.ч. транс-порт, руб. |  |
| 1 | Е8-6-7 | КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО Стесненность К=1,2 | М3 | 15689 | 9274 | 1866 | 105128 | 19913 | 130091 |
|  |  |  | 17.55 | 275342 K1=1.2 | 162759 K1=1.2 | 32748 K1=1.2 | 1844996 | 349473 | 2283097 |
| 2 | Е69-39-1 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ Стесненность К=1,2 | М3 | 6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6684 |
|  |  |  | 6.579 | 43974 K1=1.2 | 0 K1=1.2 | 0 K1=1.2 | 0 | 0 | 43974 |
| 3 | Е69-13-1 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ Стесненность К=1,2 | 100 ОТВ | 19547 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 22001 |
|  |  |  | 0.36 | 7037 K1=1.2 | 883 K1=1.2 | 0 K1=1.2 | 0 | 0 | 7920 |
| 5 | Е69-13-2 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ К РАСЦЕНКЕ Е69-13-1 Стесненность К=1,2 | 100 ОТВ | 14117 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 15889 |
|  |  |  | 0.36 | 5082 K1=1.2 | 638 K1=1.2 | 0 K1=1.2 | 0 | 0 | 5720 |
| 6 | С101-86718 | СВЕРЛА ШНЕКОВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, КЛАСС ТОЧНОСТИ "В", ДИАМЕТРОМ 8,6-9,5 ММ, ДЛИНОЙ 175 ММ | ШТ | 0 | 0 | 0 | 6469 | 1 | 6469 |
|  |  |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 |
| 7 | Е6-11-2 | УСТАНОВКА ЕРШЕЙ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М /9,2 М/ Стесненность К=1,2 | Т | 684175 | 6040 | 2580 | 2595265 | 8916 | 3285480 |
|  |  |  | 0.0066 | 4516 K1=1.2 | 40 K1=1.2 | 17 K1=1.2 | 17129 | 59 | 21685 |
| 8 | Е6-18-9 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15 Стесненность К=1,2 | 100М3 | 4204990 | 1200794 | 174156 | 5407899 | 90172 | 10813683 |
|  |  |  | 0.00234 | 9840 K1=1.2 | 2810 K1=1.2 | 408 K1=1.2 | 12654 | 211 | 25304 |
| 9 | 581321-0349 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ШТ | 0 | 0 | 0 | 31753 | 3657 | 31753 |
|  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 571554 | 65826 | 571554 |
| Итого прямые затраты по разделу | 345791 | 167130 | 33173 | 2446462 | 415569 | 2959383 |
| Итого прямые затраты по акту | 345791 | 167130 | 33173 | 2446462 | 415569 | 2959383 |

| ВСЕГО стоимость в базисных ценах 2019г. |
| --- |
| Представители: | Заказчика |  |
|  | Генподрядчика |  |
|  | Подрядчика |  |
|  | Проектной организации: | Главный инженер проекта |  |
| УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |
| Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму |  | руб. |
| с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть). |
| УТВЕРЖДАЮ: |